LETTRE DE MISSION

I – Organisme client

- I – Organisme client

- 1) Identification du client

| Raison sociale | Artisanat S.E.L. |
| --- | --- |
| Siège social | Parc d'activités ARBORIA, 420 rue des Frênes 45700 PANNES |
| Code postal | 45700 |
| Ville | PANNES |
| Pays | FRANCE |
| Bureaux / Locaux commerciaux | ARTISANAT SEL Parc d'activités ARBORIA, 420 rue des Frênes 45700 PANNES |
| Téléphone | 02 38 89 21 00 |
| Fax | 02 38 85 14 09 |
| E-mail | artisanat.sel@wanadoo.fr |
| Site web | www.artisanatsel.com |
| Horaires d’ouverture | Ouvert au public de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi |
| TVA intra-communautaire | 86382537793 |
| Siret | 38253779300020 |
| Code APE/NAF | 913E |

- 2) Interlocuteurs

Notre client a défini un maître d’ouvrage pour ce projet qui sera notre seul interlocuteur. Sa fonction sera de nous guider pour établir les enjeux, limites et spécifications de ce projet. Ce maître d’œuvre sera Monsieur  notre chargé de TP.

II – Nature du projet

II – Nature du projet

- 1) Type de projet

Ce projet consiste a réalisé la refonte totale d’un site Internet qu’exploite commercialement le client. Il intégrera deux axes de développement :

- L’analyse : appréhension des besoins (cahier des charges, organigramme produit, Le MCD, Le MLD…) du client et modélisation (modèle UML…) du produit fini.

- La réalisation : Création et mise en ligne du site, cette phase devra respecter les spécifications mises en lumières lors de l’analyse.

- 2) Origine et objectif du projet

Le client a décidé de refondre son site afin d’améliorer sa communication et pour mettre en valeur les produits qui y sont proposés. Le but principale de cette refonte est d’accroître à moyen terme le nombre de connexions sur la plateforme afin d’augmenter les ventes.

- 3) Les délais

Tous les documents d’analyse devront être fourni durant la semaine du 10 Avril et le site devra être mis en ligne dans la semaine du 15 Juin.

III – Les moyens mis à disposition

III – Les moyens mis à disposition

- 1) Budget

Pour réaliser ce projet, 4 ingénieurs sont nécessaires à raison de 8h par semaine et durant 17 semaines. Le coût horaire d’un ingénieur s’élevant à 30€ (charges comprises) nous estimons un budget minimum de 18000€ en incluant tout les coûts fixes et variable inhérents à ce genre de projets.

- 2) Réserve budgétaire pour aléas

Ce projet ne comportant qu’un risque relativement faible de retard et/ou de complication, une réserve budgétaire de 10% du budget initial sera suffisante soit 1800€.

Soit un budget total de 19800€

- 3) Intervenants affectés au projet

- La modélisation :

L’équipe sera constituée de 4 personnes :

Vincent NOUAILLE : Chef de projet.

Lionel LUCHEZ : Responsable qualité.

Pierre VIEL : Responsable modélisation.

Alexandre HUGUES : Responsable technique.

Les interlocuteurs extérieurs à l’équipe servant d’intermédiaire avec le client seront : Monsieur Stéphane CROZAT ainsi que Monsieur Fabien BELMONTE.

- La réalisation :

Pour cette partie tous les étudiants du TD seront sollicités et travailleront ensemble.

- 4) Moyens matériels

Des locaux sont mis à la disposition de l’équipe pour ce projet : La salle FB   sera réservée aux groupes de travail de 16h30 à 20h30 le vendredi. Tous les logiciels de développement seront installés sur les machines de cette salle et un superviseur technique sera chargé de guider les étudiants lors de ce projet.

IV – Responsabilité - Autonomie

IV – Responsabilité - Autonomie

Le chef de projet dépendra de Monsieur BELMONTE. Il devra lui signifier les problèmes rencontrés lors de ce projet et lui transmettre des comptes-rendus le plus souvent possibles afin de faire validé le projet à chacune de ses étapes.

Le chef de projet ne pourra en aucun cas intervenir sur les spécifications qui seront définies dans le cahier des charges. Il pourra faire cependant un certain nombre de choix lors de la réalisation qui ne devront pas porter préjudice aux rendus finaux prévus initialement. En cas de problème technique, de compréhension ou de problème au sein de l’équipe, le chef de projet devra en référer au plus vite à sa hiérarchie afin de trouver une solution le plus vite possible.

Le chef de projet transmettra les documents et remarques par courrier électronique ou support papier hebdomadairement.

Le chef de projet a pour charge de mener l’équipe à la réussite. Il est donc responsable de l’atteinte des objectifs mais il n’aura pas de pouvoir hiérarchique sur les autres membres de l’équipe.

V – Authentification

V – Authentification

Document lu et approuvé le 14/04/2006.

Le maître d’ouvrage :							Le chef de projet :

Le responsable qualité :						Le responsable technique:

Le responsable modélisation :