CAHIER DES CHARGES

I – Introduction

I – Contexte

- 1) Contexte

Le projet de refonte du site de l’association ArtisanatSEL© a pour but de « rajeunir » ce site afin de le rendre plus attractif et d’augmenter le nombre de connexions et d’achats sur celui-ci. Cette association à but non lucratif a été crée pour offrir des débouchés commerciales à des artisans défavorisés des pays du sud. Elle est donc régie par la loi 1901 même si sont fonctionnement est professionnel. Cette association vise le développement du commerce équitable. Les produits proposés sur ce site sont  très diverses : alimentaire, bijoux, bureau, maison, textiles, jouets, vannerie, papeterie…

II – Description de la demande

II – Nature du projet

- 1) Les objectifs

L’objectif de ce projet est de réaliser la partie dynamique du site Internet www.artisanatsel.com, qui comportera les rubriques suivantes : catalogue, client, commande, fournisseur, stock et promotion.

- 2) Produit du projet

Le projet devra aboutir à un site en ligne permettant une gestion dynamique analogue à celle du site existant tout en apportant une meilleure ergonomie. Le produit devra aussi être simple d’utilisation, répondre aux normes de conception (W3C, …), être consultable depuis n’importe quel type de navigateur, fiable et les clients devront pouvoir trouver leur produit en quatre clique de souris au plus.

- 3) Les fonctions du produit

·	Module catalogue :

Une consultation du catalogue sera possible par les clients. L’administrateur pourra ajouter ou supprimer des articles et aura accès à des statistiques sur les ventes.

·	Module client :

Ce module manipulera les données relatives aux clients. Ceux-ci pourront modifier leurs informations propres. L’administrateur pourra rechercher un client, modifier ses données, ou encore consulter l’historique des transactions effectuées avec ce client. Ce module intégrant des données nominatives, toutes les dispositions devront être prises au niveau de la CNIL pour assurer aux clients et à l’administrateur le respect de leurs droits.

·	Module commande :

Ce module devra gérer les paniers, les frais de livraison, les cadeaux aux clients, ainsi que le suivi de commande. Un client pourra ajouter ou retirer un produit de son panier et pourra suivre ses commandes. L’administrateur pourra rechercher une commande par client ou par produit, annuler une commande et consulter les commandes en cours.

·	Module fournisseur :

Ce module permettra la gestion des fournisseurs. Les clients pourront visualiser les fournisseurs et leurs produits associés. L’administrateur pourra ajouter ou supprimer un fournisseur et ses produits, archiver un fournisseur et analyser les ventes d’un fournisseur précis.

·	Module stock :

Ce module permettra de gérer le stock des produits. Le client verra si le produit est disponible dans le catalogue. L’administrateur pourra visualiser le stock de chaque produit, les produits en rupture, les produits à commander, les produit en surstock, acheter et suivre les achats en cours.

·	Module promotion :

Ce module gèrera les produits placés en promotion. Ainsi le client pourra visualiser les produits en promotion, les produit vedettes (les plus vendus), et les nouveaux produits. L’administrateur pourra ajouter des promotions, fixer le nombre de nouveaux produits et le nombre de produits vedettes affichables.

- 4) Critères d’acceptabilité et de réception

·	La recherche d’un produit, d’une commande, d’un achat ou de toute autre information doit être quasi instantanée (rapidité de la base de données).

·	Les informations doivent être aisément atteignables par le client.

·	L’administrateur doit pouvoir facilement organiser son site par des outils simples et rapides ne nécessitant pas de connaissances avancées en informatique et en programmation.

III – Contraintes

III – Contraintes

- 1) Contraintes de coûts

Pour réaliser ce projet, 4 ingénieurs sont nécessaires à raison de 8h par semaine et durant 17 semaines. Le coût horaire d’un ingénieur s’élevant à 30€ (charges comprises) nous estimons un budget minimum de 18.000€ en incluant tout les coûts fixes et variable inhérents à ce genre de projets.

Ce projet ne comportant qu’un risque relativement faible de retard et/ou de complication, une réserve budgétaire de 10% du budget initial sera suffisante soit 1.800€. Soit un budget totale de 19.800€.

Le client devra également débourser une certaine somme annuellement, pour l’hébergement Web, mais ce chiffre ne nous concerne pas. Nous pourrons éventuellement lui conseiller un hébergeur ou le guider lors du choix d’une offre afin qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec les services de l’hébergeur et les technologies que nous utilisons pour notre projet : PHP3 et les bases de données SQL.

- 2) Contrainte de délais

Nous avons 17 semaines pour terminer ce projet. Soit la date de « livraison » du site Internet sera le 12 juin 2006 où nous devrons démontrer au client que le site est conforme à ce qui est spécifié dans ce cahier des charges et ne présente pas de problèmes d’analyses ou de conception.

Vendredi 14 avril sera une date importante car la rédaction de nombreux documents tels que le rapport d’analyse du projet devra être prêt. Donc la lettre de mission, le cahier des charges, le planning, la modélisation de notre base de données devront être opérationnels afin de nous faire gagner du temps par la suite, mais également de nous permettre de prendre du recul afin de savoir si nous avançons bien dans la bonne direction.

- 3) Autres contraintes

Au niveau de la création de la base de données, beaucoup de contraintes sont à prendre en compte :

·	Chaque produit n’est pourvu que par un seul fournisseur. Donc on ne pourra pas supprimer un fournisseur dont des articles ont été vendu sous peine de perdre l’historique des paniers des clients.

·	Il faut pouvoir gérer les paniers récurrents des clients, mais en faisant attention aux variations possibles des prix des articles « préférentiels ».

·	Il faut pouvoir gérer les 2 types de promotion : campagne (promotions groupées) et offres réductionnelles sur des produits isolés. Il faut également faire attention au fait que le prix des produits peut varier.

Il faudra aussi tenir compte que le site sera hébergé sur un serveur auquel des problèmes techniques pourront arriver. Il sera donc indispensable d’avoir un système de sauvegarde régulier sur un second serveur ou machine réseau.

Il nous faudra contrôler les champs textuels saisis par un client afin d’éviter qu’il puisse y insérer une requête SQL qui pourrait vider nos tables ou modifier les valeurs qu’elles contiennent. Pour plus de sécurité, nous devrons également créer plusieurs profils d’utilisateurs de la base de données afin d’empêcher tous débordement : piratage du site en récupérant les identifiants (login et mot de passe) de connexion à la base de données.

IV – Déroulement du projet

IV – Déroulement du projet

- 1) Planification

Le projet se déroulera en deux phases principales. La première est l’organisation du projet, étape durant laquelle il faudra regrouper une équipe, distribuer les taches et organiser le déroulement du développement. Cette étape doit être terminée avant fin avril pour laisser place à la phase de conception. Elle comprendra la réalisation même du projet. Elle devra être terminée fin mai pour faire place à l’étape de validation qui pourrait faire l’objet de diverses modifications. Cette dernière étape devra se terminer avant mi-juin.

- 2) Ressources

Nous mettons à disposition notre directeur commercial pour toute question concernant les produits du projet. Un serveur sera à votre disposition pour permettre la validation par nos soins. Vous pourrez aussi contacter le chef de projet pour tout autre question sur ce cahier des charges.

V – Authentification

V – Authentification

Document lu et approuvé le xx/xx/xx.

Le maître d’ouvrage :							Le chef de projet :

Le responsable qualité :						Le responsable technique:

Le responsable modélisation :

VI – Annexes

VI – Annexes

Site actuel