1 – Contraintes de délais

Nous avons 17 semaines pour terminer ce projet. Soit la date de « livraison » du site Internet sera le 12 juin 2006 où nous devrons démontrer au client que le site est conforme à ce qui est spécifié dans le cahier des charges et ne présente pas de bugs.

Vendredi 14 avril sera une date importante car la rédaction de nombreux documents tels que le rapport d’analyse du projet devra être prêt. Donc la lettre de mission, le cahier des charges, le planning, la modélisation de notre base de données devront être opérationnels afin de nous faire gagner du temps par la suite, mais également de nous permettre de prendre du recul afin de savoir si nous avançons bien dans la bonne direction.

2 – Contraintes de coûts

Pour réaliser ce projet, 4 ingénieurs sont nécessaires à raison de 8h par semaine et durant 17 semaines. Le coût horaire d’un ingénieur s’élevant à 30€ (charges comprises) nous estimons un budget minimum de 18.000€ en incluant tout les coûts fixes et variable inhérents à ce genre de projets.

Ce projet ne comportant qu’un risque relativement faible de retard et/ou de complication, une réserve budgétaire de 10% du budget initial sera suffisante soit 1.800€. Soit un budget totale de 19.800€.

Le client devra également débourser une certaine somme annuellement, pour l’hébergement Web, mais ce chiffre ne nous concerne pas. Nous pourrons éventuellement lui conseiller tel ou tel hébergeur ou le guider lors du choix d’une offre afin qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec les services de l’hébergeur et les technologies que nous utilisons pour notre projet : PHP3 et les bases de données SQL.

3 - Contraintes techniques

Au niveau de la création de la base de données, beaucoup de contraintes sont à prendre en compte :

- Chaque produit n’est pourvu que par un seul fournisseur. Donc on ne pourra pas supprimer un fournisseur dont des articles ont été vendu sous peine de perdre l’historique des paniers des clients.

- Il faut pouvoir gérer les paniers récurrents des clients, mais en faisant attention aux variations possibles des prix des articles « préférentiels ».

- Il faut pouvoir gérer les 2 types de promotion : campagne (promotions groupées) et offres réductionnelles sur des produits isolés. Il faut également faire attention au fait que le prix des produits peut varier.

Il faudra aussi tenir compte que le site sera hébergé sur un serveur auquel des problèmes techniques pourront arriver. Il sera donc indispensable d’avoir un système de sauvegarde régulier sur un second serveur ou machine réseau.

Il nous faudra contrôler les champs textuels saisis par un client afin d’éviter qu’il puisse y insérer une requête SQL qui pourrait vider nos tables ou modifier les valeurs qu’elles contiennent. Pour plus de sécurité, nous devrons également créer plusieurs profils d’utilisateurs de la base de données afin d’empêcher tous débordement : hack du site en récupérant les identifiants (login et mot de passe) de connexion à la BD.